南充蜀物致远物流发展有限公司

蜀物川东北绿色智慧物流园项目

线外绿化工程（第二次）

比 选 文 件

招标人：	南充蜀物致远物流发展有限公司

2026 年04月

目  录

第一章 比选公告.....................................................................( 3 )

第二章 评审方法.................................................................( 6 )

第三章 比选文件格式........................................................(10)

第四章 主要合同条款........................................................................（22）

第一章 比选公告

我公司拟引入蜀物川东北绿色智慧物流园项目线外绿化工程（第二次）施工单位，秉承物美价廉、择优选取的原则，特进行比选。现将具体情况介绍如下：

一、项目简介

蜀物川东北绿色智慧物流园项目位于：四川省南充市高坪区物流大道4段，规划占地约110亩，建筑面积42477.75平方米。园区将集成冷链加工、供应链金融、物资中转储配、集运分拨、城市城乡共同配送等多项功能。

二、资格要求

1、一般要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照，且经营范围含园林绿化工程施工。

2、供应商具有国家行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

3、业绩要求：具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（可提供承诺函），2022年1月1日至今至少已完成1个单个施工合同金额20万元及以上类似业绩。

4、人员要求：项目经理具备市政工程专业二级或以上建造师执业资格同时具备安全生产考核B证。

5、信用要求：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（提供截图）；申请人在参加本次采购活动前三年内，在与四川蜀道物流园区发展有限公司及各所属公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（可提供承诺函）。

6、本项目不接受联合体报名。

三、资金来源及限价

1.企业自筹，限价为484689.91元（含税）。

四、工作范围及内容

1.工作范围及工作内容：包含但不限于整理绿化用地、种植土回填、栽植花叶女贞、栽植散尾葵、栽植海桐球、混播草坪等。（详见工程量清单）

2.工期：以合同签订为准。

五、比选文件内容：

1.详见第三章比选文件格式。

2.以上文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本）。

3.比选文件应密封包装，包装形式不限；每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖单位章（鲜章）。

六、比选文件的获取方式及时间：

（一）比选文件免费获取。

（二）比选文件获取时间：2026年04月03日至 2026年04月09日09:00-17:00(北京时间，下同)

（三）获取比选文件的方式：

1.凡有意参加比选者，请在规定时间内在四川蜀道物流集团有限公司网站（https://www.shudaowl.com/xwzx/jtyw/index.shtml）上自行查阅和下载。比选人不提供其他比选文件获取的方式。

2.比选文件补遗书（如果有）由比选申请人在四川蜀道物流集团有限公司网站（https://www.shudaowl.com/xwzx/jtyw/index.shtml）上自行查阅和下载。

七、比选文件的递交：

1.在2026年 04 月 10 日 9 点30分之前，将文件密封（加盖公章）递交至指定地点四川蜀道物流园区发展有限公司（成都市青羊区光华北五路266号2栋A座5层），逾期将不予受理。

八、评标程序：

1.比选小组对投标人综合评审，在符合比选文件相关要求前提下，按照综合分数高低顺序（综合分数由高到低依次排序）推荐中标候选人并出具评标报告。

九、其他说明：

1.投标人如对本项目及比选文件有异议，需在接收比选文件之后，提交投标文件之前提出。投标人提交投标文件时未提出异议，视为其认可本比选文件全部内容（含附件内容），同时视为投标人已完全掌握与项目相关全部情况，在评标及履约阶段，投标人不得以此为据，向招标人提出异议，投标人在其投标报价时应充分考虑其相关因素。

2.本比选为综合评分最高者中标。

招 标 人：南充蜀物致远物流发展有限公司

地    址：四川省南充市高坪区物流大道四段88号

联 系 人： 杨老师

联系电话： 13550584928

南充蜀物致远物流发展有限公司

时间：2026年 04 月

第二章 评审方法

一、总则

（一）本次评审活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

（二）比选人将在比选申请文件递交截止时，交由评审委员会进行评审。在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，比选人将拒绝接收。

二、评审委员会

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建。

（二）评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（三）评审程序：资格审查——确定中选候选人。

（四）在评审过程中，凡未通过资格审查程序的比选申请文件，不再进入后续评审程序。

三、资格审查

评审委员会首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查不通过的不再进入下一步评审。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 一般要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照，且经营范围含园林绿化工程施工。 |  |
| 2 | 授权书 | 授权书：由授权代表参加比选的，须提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。 |  |
| 3 | 企业信誉 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（提供截图）；申请人在参加本次采购活动前三年内，在与四川蜀道物流园区发展有限公司及各所属公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（可提供承诺函）。 |  |
| 4 | 业绩 | 具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（可提供承诺函），2022年1月1日至今至少已完成1个单个施工合同金额20万元及以上类似业绩。 |  |
| 5 | 人员 | 人员：项目经理具备市政工程专业二级或以上建造师执业资格同时具备安全生产考核B证。 |  |

- 详细评分表

| 评审内容 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 业绩 | 15 | 在符合比选文件资格要求的1个有效业绩的基础上，基础分为9分，每增加1个20万元工程规模以上类似有效业绩加3分，本项加满为止。1个业绩只能判定1个类别。此项最高得15分。 |
|  | 施工方案 | 20 | 比选申请人提供完整的施工方案包含①进度计划②质量保证措施③安全保证措施④资源配置计划⑤环保文明措施⑥应急预案⑦施工工艺⑧包含绿植存活率保障要求，确保绿植在约定时间内成活率达到相关标准等。以上内容需完整、针对性强、阐述详细、符合本项目实际需求，本项最多得20分。 优：16-20分，良10-15分，一般5-9分，差1-4分。未提供或与本项目完全不相适应不得分。 |
| 人员部分 | 项目负责人员资质 | 5 | 项目经理具备市政工程专业二级或以上建造师执业资格，同时具备安全生产考核B证，得3分；具有高级工程师及以上职称加2分。此项最高得5分。 满足项目需求（提供佐证资料）。 |
| 价格部分 | 基准价法 | 60 | 有效比选申请人的最低不含税价作为比选报价的评标基准价，投标报价得分=60分*(评标基准价/投标报价中的不含税金额)。注:评审过程中，比选申请人报价低于最高限价的85%且低于所有比选申请人(指比选申请文件全部内容经过详细评审而未被否决的比选申请人)报价算术平均值的90%，作为无效处理。 |

- 确定中选人

本项目比选采用综合评分中选方式。按照规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评分由评审小组成员在充分讨论、沟通的基础上，各自独立进行。

第三章 比选文件格式

正本或副本

蜀物川东北绿色智慧物流园项目

线外绿化工程（第二次）

比选申请文件

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月    日

目录

一、法定代表人身份证明........................................（）

二、法定代表人/单位负责人授权委托书...............（）

三、承诺函................................................................（）

四、比选申请人基本情况表....................................（）

五、投标比选申请人其他资格、资质性及其他类似效

力要求的相关证明材料............................................（）

六、比选申请人类似项目业绩一览表....................（）

七、比选申请人本项目管理、技术人员一览表....（）

八、报价单................................................................（）

一、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：      职务：       系             （申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

比选申请人名称：（加盖单位公章）                。

年       月      日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

二、法定代表人/单位负责人授权委托书

### （比选人名称）：

本授权声明：（比选申请人名称）的           （法定代表人）授权（代理人姓名、职务）为我方 “       ” 比选项目投标活动的合法代表（代理人），以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、授权代表身份证复印件

法定代表人（签字）：              。

授权代表（代理人）签字：              。

比选申请人名称：（加盖单位公章）                。

年       月      日

注意：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签字章或其他电子制版签名；

三、承诺函

（比选人名称）：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

1.

2.

3.

4.

.....

（本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任）

承诺本比选文件比选申请人资格条件要求中所需承诺的所有内容，格式自拟（须加盖单位鲜章）

四、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  | （如有） |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  | （如有） |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  | （如有） |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  | （如有） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：     年     月     日

注：表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本账户存款信息等资料复印件；

五、投标比选申请人其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

六、比选申请人类似项目业绩一览表

| 序号 | 年份 | 业主名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩需提供合同复印件或中标通知书复印件。

比选申请人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：     年     月     日

七、比选申请人本项目管理、技术人员一览表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附投入人员身份证复印件及证书复印件

比选申请人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：     年     月     日

八、报价单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求：为适宜植物正常生长的种植土，不含建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石 2.回填厚度：综合考虑 3.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 10577.92 |  |  |  |
| 2 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.回填土质要求：为适宜植物正常生长的种植土，不含建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石 2.取土运距：综合考虑 3.回填厚度：综合考虑 4.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范要求 | m3 | 3173.38 |  |  |  |
| 3 | 050102002001 | 栽植花叶女贞 | 1.种类：花叶女贞 2.冠丛高：修剪后150cm 3.蓬径:修剪后180cm~200cm 4.养护期:12个月 5.其他：造型优美，饱满 | 株 | 8 |  |  |  |
| 4 | 050102002002 | 栽植散尾葵 | 1.种类：散尾葵 2.冠丛高：修剪后120cm 3.蓬径:修剪后80cm~120cm 4.养护期:12个月 5.其他：造型优美，饱满 | 株 | 10 |  |  |  |
| 5 | 050102002003 | 栽植海桐球 | 1.种类：海桐球 2.冠丛高：修剪后200~600cm 3.蓬径:修剪后120cm~150cm 4.养护期:12个月 5.其他：造型优美，饱满 | 株 | 11 |  |  |  |
| 6 | 050102013001 | 混播草皮 | 1.草籽种类:混播草皮 2.养护期:3个月 | m2 | 10577.92 |  |  | 铺草皮 |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不含税价： 元，大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税率% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税价 元，大写： |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：     年     月     日

- 主要合同条款

蜀物川东北绿色智慧物流园项目

线外绿化工程施工合同书

委托方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本项目线外绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程基本概况

1、工程名称：蜀物川东北绿色智慧物流园项目线外绿化工程

2、工程地点：四川省南充市高坪区物流大道四段88号线外市政绿化项目

3、工程内容：包含但不限于整理绿化用地、种植土回填、栽植花叶女贞、栽植散尾葵、栽植海桐球、混播草坪等（详见附件：工程量清单，根据双方共同确认的施工图纸、工程量清单、施工方法进行施工）。乙方对施工图纸范围内的工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包干全过程承包。

4、资金来源：企业自筹

第二条工程承包范围

1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；

2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；

3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长，并保持良好的景观效果；除草皮养护期为3个月，其余栽植养护期为12个月。

4、土建工程的质量保修。

第三条工程施工期限

本工程施工期限共【】个日历天。

双方确认，工程施工期限自【】年【】月【】日开工，至【】年【】月【】日全部栽植结束，完成全部工程内容并达到约定的质量要求（除非经甲方同意否则工期不予顺延）。

第四条工程质量标准

1、本工程应达到城市绿化工程验收合格标准，符合法律法规要求、国家及行业标准、当地标准，且所用材料符合本合同约定。如本合同约定适用的标准已更新，以相关最新标准为准。

2、在工程进行中，承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作（隐蔽工程必须经甲方项目负责人检查、验收签字后，方可进行下一道工序）。如因施工原因造成的质量不合本合同约定/甲方要求而发生的返工费用，由承包人负责。

3、甲方项目负责人及监理人员有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度及现场管理。如甲方项目负责人及监理人员发现乙方的施工质量、进度及现场管理不符合甲方要求，对乙方发出限期整改通知，而乙方未在规定期限内改正的，甲方有权立即取消乙方施工承包资格，并由乙方承担由此引起的一切经济损失。因整改造成工期延误的，乙方应按照本合同约定承担违约责任。

第五条材料和设施供应

材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定以及甲方要求的质量、规格等要求，否则承包人应无条件及时更换，工期不予顺延，给甲方造成损失的，

承包人应该足额赔偿，并支付甲方本合同总价款5%的违约金。

第六条工程价款及付款方法

本工程款按下列办法分期付款。

1、本工程采用比选方式确定中选人。

2、工程价款含税价       元（大写：      ），不含税价：     元，税率   %，税额    元。本工程价款已包含施工材料、施工设备、人工、管理、保险、利润、税金及所有风险、责任等一切费用。甲方有权根据验收合格后的工程量调整实际支付的价款。如乙方未足量完成双方书面确认的工程量、提供的材料规格有差异、未经甲方事先书面同意而擅自修改设计图纸或施工方案等，差异部分对应的工程价款（包括但不限于任何差异部分涉及的人工费用、材料成本、设备成本等），甲方有权直接从应付工程价款中进行扣除。

3、付款方式：

第一期：乙方在工程完成率达到总工程量的50%并经甲方书面确认后,甲方在收到乙方开具的对应金额的发票后【15】日内付总工程款30%；

第二期：绿化工程施工结束后，承包人提交的书面竣工报告及甲方要求的支付申请资料经甲方书面确认后【15】日内付总工程款50%,合计80%；

第三期（质保金）：工程涉及的相关项目一年养护期结束经甲方竣工验收（终验）通过且收到竣工决算报告和结算资料并经甲方书面确认后，甲方在收到乙方开具的对应金额的发票后【30】日内付清全部工程款。为免疑义，如存在质保金扣减情况，甲方仅需向乙方支付质保金扣减后的余额。

第七条组成本合同的文件

1、本合同正文及附件；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件；

4、双方确认的种植说明；

5、双方确认的图纸；

6、双方确认的工程量清单；

7、双方确认的工程报价单

第八条双方的权利和义务

1、在工程施工中，承包人指派【        】（项目经理）为工程项目负责人（联系方式：【           】）。承包人应接受甲方的现场管理和对绿化工程养护的监督考核。

2、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线、供水管道和邻近建筑物等。

3、乙方应建立完善的安全管理体系，落实安全防范措施，并在整个工程施工中确保安全生产。乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，按规定办理有关手续。

4、乙方必须严格按照本工程技术要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行精心施工，确保工程质量。

5、乙方须按合同工期要求组织工程施工，确保工程如期完工并能通过甲方验收以及相关政府部门的验收。

6、乙方应严格按照工程技术文件、施工图纸及现行相关施工技术规范、标准进行施工，未经甲方事先书面同意不得擅自改变施工方案、用料等任何工程相关事项。乙方应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

7、乙方应做到安全施工、文明管理，按照国家和当地安全生产及劳动保护等有关方面的规定，积极采取安全生产技术措施。施工期间内发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承担因此发生的所有费用及损失。

8、在合同履行期间，乙方如发生车辆、机械损毁，人员伤亡事故，责任均由乙方自负。

9、乙方同意，施工人员以及工程管理人员为乙方工作人员或雇员，以上人员与甲方不成立任何劳动关系或雇用法律关系；若该些人员在施工过程中发生任何人身意外伤害事故，或造成第三方人身伤害或财产损失的，由乙方承担赔偿责任，与甲方无关。

10、乙方承诺其具备法律法规规定及相关国家行政主管部门要求的、履行本合同所必须的（包括但不限于建设行政主管机关颁发的资质证书等）全部资质。否则因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

第九条种植要求

1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；

2、苗木要保证质量，植被要求全冠进场，按要求现场修剪，确保树型优美，由甲方验收合格后，方可进场栽植；

3、按图施工，如需变动，经甲方共同书面确认之后，方可改动。

第十条工程验收

1、竣工报告：绿化工程施工结束后，由承包人提出书面竣工报告送甲方确认。

2、竣工验收：工程养护期满并达到CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》标准规定的相关要求后，由承包人提出终验申请，并附完整竣工资料及竣工图送甲方，甲方在收到终验申请后28日内组织相关部门进行验收。

3、养护管理：甲方对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核，甲方根据考核结果对承包人进行付款。

4、工程整改：承包人必须按验收整改意见进行整改，在养护管理期间，苗木死亡之后，由承包人提出补栽方案，报甲方确认后，重新补植，该补植部分养护管理期，自补植结束之日起，顺延养护期365日。

第十一条工程变更

按招标文件规定执行。

第十二条验收标准

工程施工验收标准：本合同的相关要求。工程增减变更、设计变更及材料变更，须经甲方书面确认后方可进行。

第十三条竣工决算

承包人在竣工验收合格后，按照合同约定和调整变更的内容，进行工程竣工决算并将竣工决算报告和结算资料报甲方。

第十四条质量保修

养护期（即质量保修期）为365日，从竣工报告经甲方书面确认之日起计算。双方应在签定合同时签订质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 保密

对于甲方在本合同下披露给乙方（包括乙方团队人员，下同）的或乙方通过履行本合同或其他途径获得的相关技术、管理、财务和经营信息（包括但不限于甲方、甲方关联公司、甲方客户、甲方合作伙伴与本合同有关的相关项目名称、数据、图纸、专有技术）、本合同内容以及其他甲方未公开信息（以下简称“商业秘密”），乙方负有保密义务。除非甲方事先以书面形式同意，乙方不得因本合同之外的其他目的使用该商业秘密，不得将商业秘密揭露给第三人（包括依据其职位、工作性质，没有必要接触该商业秘密的乙方雇员）或允许第三人使用。如乙方违反本条约定的，乙方应按本合同总金额的20%向甲方支付违约金.第十六条合同解除

1、甲方、承包人双方协商一致，可以签署《终止协议》解除本合同；

2、以下情况之一发生时，甲方有权解除合同并要求承包人按照工程价款的30%承担违约金，甲方、承包人双方另有约定的除外：

（1）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者以分包的名义分别转包给他人/存在违法分包的；

（2）因承包人原因不履行合同。

3、因不可抗力致使合同无法履行，甲方、承包人可以解除合同；

4、一方依据本条2、3、款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

第十七条合同的终止

甲方、承包人双方在本合同项下的全部权利义务终结后，本合同即告终止。

第十八条安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，工程中发生的安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

第十九条违约责任

工程因施工质量不符合规定的，乙方负责无偿修理或返工。无法修理或返工的，必须采取相应的补救措施，由此产生的费用由乙方承担。如因此造成逾期交付的，以工期逾期违约处理。

工程不能按合同规定的工期完成并经过甲方确认，每逾期一天的违约金为合同总价款千分之一，工期逾期15天以上（含）的，违约金为合同总价20%，甲方有权在应付工程款中直接扣除。并且，甲方有权单方面、无条件地解除合同，另行选择施工承包单位，乙方还应承担因此给甲方造成的损失。因不可抗力、重大设计变更及甲方原因造成工期逾期的不作违约处理，工期相应顺延。

若乙方不按合同约定履行合同义务的，甲方将追究乙方违约责任，并追索由此造成的一切经济损失。第二十条争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，当和解或调解不成时,依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

第二十一条合同的生效与份数

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份，每份合同具同等法律效力。

第二十二条 本合同附件与本合同具有同等法律效力，本合同附件有：

附件1：工程量清单

附件2：工程质量保修书

附件3：廉政协议

附件4：营业执照、授权委托书、拟投入本项目人员名单及身份证、执业证证书复印件、投标报价清单

--以下无正文--

甲方：                   甲方：

法定代表人               法定代表人

（或委托人代表）：           （或委托人代表）：

联系人：                 联系人：

电话：                电话：

开户银行：           开户银行：

账号                  账号

附件1：工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求：为适宜植物正常生长的种植土，不含建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石 2.回填厚度：综合考虑 3.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 10577.92 |  |  |  |
| 2 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.回填土质要求：为适宜植物正常生长的种植土，不含建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石 2.取土运距：综合考虑 3.回填厚度：综合考虑 4.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范要求 | m3 | 3173.38 |  |  |  |
| 3 | 050102002001 | 栽植花叶女贞 | 1.种类：花叶女贞 2.冠丛高：修剪后150cm 3.蓬径:修剪后180cm~200cm 4.养护期:12个月 5.其他：造型优美，饱满 | 株 | 8 |  |  |  |
| 4 | 050102002002 | 栽植散尾葵 | 1.种类：散尾葵 2.冠丛高：修剪后120cm 3.蓬径:修剪后80cm~120cm 4.养护期:12个月 5.其他：造型优美，饱满 | 株 | 10 |  |  |  |
| 5 | 050102002003 | 栽植海桐球 | 1.种类：海桐球 2.冠丛高：修剪后200~600cm 3.蓬径:修剪后120cm~150cm 4.养护期:12个月 5.其他：造型优美，饱满 | 株 | 11 |  |  |  |
| 6 | 050102013001 | 混播草皮 | 1.草籽种类:混播草皮 2.养护期:3个月 | m2 | 10577.92 |  |  | 铺草皮 |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税率% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：工程质量保修书

为保证工程在合理使用期限内正常使用，甲方、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修即为对园林工程的养护管理；包括绿化苗木、花卉、草坪及园林小品等的养护和管理。具体质量保修内容约定如下：按招标文件栽植清单，做好绿化修剪、除草、浇水、防虫等养管理。

二、质量保修期

质量保修期（即养护期）自竣工报告经甲方确认之日起计算。根据本工程约定，质量保修期为365日。

三、质量保修责任

承包人应严格按照南充市政府要求的标准做好养护管理工作。

四、质量保修金

本工程质量保修金为总工程款的20%，甲方按照南充市政府要求严格考核，并根据考核结果确定是否从质量保修金中扣减金额。承包人未在规定时间内完成养护管理工作的，甲方有权安排其他人代为施工，所需费用从质量保修金中扣除。

- 其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

- 甲方：                   乙方：

- 法定代表人：             法定代表人：

（或委托人代表）：            （或委托人代表）：

附件3：廉政协议

廉政协议

甲方：南充蜀物致远物流发展有限公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉洁建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条  甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守中华人民共和国法律法规和廉洁协议的相关规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违法行为的发生。

（三）建立健全的自我监督制约制度，开展廉洁教育，严格查处违法违纪行为。

（四）一方发现对方在经济业务活动中有违反法律法规或违反本协议规定的行为，应及时提醒督促对方纠正；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条  甲方的责任

（一）甲方工作人员应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由甲方个人支付的费用；不得以任何形式向乙方索要回扣、收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员不得参加乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供的方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（五）甲方监察部门负责廉洁监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第三条  乙方的责任

（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈。

（三）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（五）乙方任何人员向甲方人员行贿，经查证属实的，乙方自愿接受相关单位处罚。

（六）乙方如发现甲方工作人员有违反本协议相关规定的，应向甲方领导或者甲方监察部门举报，甲方不得找借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续业务优先邀请投标权及其他业务合作的优先权，作为对乙方的奖励。

第四条  违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经甲方查实，乙方承担一切后果；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；乙方给甲方造成的经济损失，应依法予以赔偿。

（二）乙方发生两次以上违反廉洁协议约定内容，甲方有权将乙方列为黑名单，禁止3-5年内或终身进入甲方市场/招投标项目中；给甲方造成经济损失/影响较大的，甲方有权立即单方面终止相关业务合同。

第五条  本协议不影响乙方按主合同其他条款承担相关责任。

第六条  本协议份数与主合同一致，自双方签署之日起有效，有效期与主合同一致。本协议作为双方签订的主合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

甲方：  南充蜀物致远物流发展有限公司  (签章)乙方：                     (签章)

法定代表人：	                        法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

附件4：营业执照、授权委托书、拟投入本项目人员名单及身份证、执业证证书复印件、投标报价清单